# Acta de Reunión N° 3

# Sección 1. Información General

| **Código y Nombre del Proyecto** | **Fecha de reunión** | **Hora inicio** | **Hora fin** |
| --- | --- | --- | --- |
| Código y Nombre del Proyecto | 03/04/2023 | 13:00 | 14:00 |
| **Elaborado por:** | | | |
| Costa Morales, Juan Josemaria | | | |
| **Asistentes** | **Cargo** | | **Asistió** |
| Moscol Suarez, Adrian Gabriel | Project Manager | | SI |
| Reyes Silva Patricia | Asesor Cliente | | SI |

# Sección 2. Agenda

| **Nro.** | **Tema** |
| --- | --- |
| **1** | Muestra de algoritmo de reconocimiento facial |
| **2** | Pruebas con reconocimiento múltiple |
| **3** |  |

# Sección 3. Detalle de lo Tratado

| **Nro. Tema** | **Descripción** |
| --- | --- |
| 1 | Analizar como serán las pruebas en un futuro |
| 2 | que base de datos se utilizará |
| 3 | Constancia de los individuos identificados |
| 4 | Mejora del reconocimiento y la data (mas fotos) |
| 5 |  |

# Sección 4. Acuerdos

| **Nro. Acuerdo** | **Acuerdo** |
| --- | --- |
| 1 | Utilizar videos y cortarlos para tener mas fotos para entrenar |
| 2 | Mejorar la tolerancia para que tenga menos errores |
| 3 | Hacer una base de datos |
| 4 |  |

# Sección 5. Tareas

| **Nro. Tarea** | **Descripción de la Tarea** | **Responsable** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avance del código de reconocimiento facial en python | Todos | 10/04/2023 |
| 2 | Recolección de muestras para pruebas | Todos | 10/04/2023 |
| 3 | Preparar una conexion a base de datos | Todos | 10/04/2023 |
| 4 |  |  |  |

| Nombre: Adrian Moscol  Cargo: Project Manager |  | Nombre: Patricia Reyes  Cargo: Asesor Cliente |  |
| --- | --- | --- | --- |