## Slide 1: FaceCounter: Toma de asistencia masiva de personal en Instituciones Educativas por reconocimiento Facial
Taller de Proyecto 1
2022-2

## Slide 2: Agenda
SPRINT GOAL
RESUMEN DEL STATUS
PRESENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES
IMPEDIMENTOS
RETROALIMENTACIÓN

## Slide 3: SPRINT GOAL
Creación de la app
Conexión de la app con la base de datos
Conectar el código de reconocimiento con la nueva base de datos
Subir archivos y descargar de la nueva base de datos

## Slide 4: RESUMEN DEL STATUS
Se logró crear la app
Se logró conectar la app a la base de datos
Se logró conectar el programa de reconocimiento a la nueva base de datos de firebase
Se agregó contenido a la nueva base de datos firebase
se utilizó el storage de firebase para almacenar fotos analizadas y las fotos por analizar así como los videos

## Slide 5: RESUMEN DEL STATUS
CÓDIGO | ITEM
1 | Se logró crear la app
2 | Se logró conectar la app a la base de datos
3 | Se logró conectar el programa de reconocimiento a la nueva base de datos de firebase
4 | Se agregó contenido a la nueva base de datos firebase
5 | Se utilizó el storage de firebase para almacenar fotos analizadas y las fotos por analizar así como los videos

## Slide 6
PRESENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES
Notes: Comunicar la iniciativa de despliegue en la nube.

## Slide 7: IMPEDIMENTOS
CÓDIGO | ITEM
1 | No se logró conectar a postgresql con la app en react native pero se utilizó firebase como sustituto

## Slide 8
RETROALIMENTACiÓN
Se debe mejorar los tiempos
Notes: En esta sección se permite que cada integrante de un feedback de lo avanzado (no confundir con indicar las acciones de mejora).

## Slide 9: FaceCounter: Toma de asistencia masiva de personal en Instituciones Educativas por reconocimiento Facial
Taller de Proyecto 1
2022-2